| 長庚大學九十六年度校園及週邊道路交通安全體檢建議事項執行暨決議事項 |
| --- |
| 項次 | 建議單位 | 說明 | 具體建議 | 業管單位 | 業管執行情形 | 決議事項 |
| 一 | 工設系 | 地點：台塑文物館前斑馬線。由機車停車場出來行走斑馬線的行人常在中途遇到快速駕駛車輛無法預測車輛是否會禮讓行人而無法決定是否要暫停或繼續行走。而且是道路寬闊的轉角，也無法預測車輛行走的方向，常有無法預期的轉向行駛，影響行人安全。 | 加強宣導汽車駕駛在校園中應慢行並禮讓路人，當有行人過馬路時，車輛應盡量停止讓行人優先過馬路，避免危險發生。 | 總務處 生輔組 | 1.已增設減速凸起路面。 2.生輔組在校內5處危險彎道（視線死角）之路面，提「警示標語-彎道注意行人」，尚請駕駛人禮讓行人、行人請走斑馬線道，並加強宣導。 | 1.增設路燈，加強照明。 2.裝設行人穿越（可按式）專用紅綠燈。 |
|  | 執行情形：1.台塑文物館前十字路口，已開立工委單增設路燈，加強照明。 2.考量未來增建機車立體停車場可能改變現有動線，裝設行人穿越（可按式）專用紅綠燈，應可再評估；宣導全校用路人注意該處路段行的安全。 |
| 二 | 電子系 | 1.地點：管院停車場。進出時很多同仁老師不打大燈,又室內停車場太暗,車速太快,B2~B3上下坡轉角太大,凸透鏡無法發揮作用,敝人已經被未開車燈的車子在上下坡處嚇到3次,差一點就發生碰撞.皆是因為上述原因. 2.地點：第二醫學大樓停車場。 | 1.加設標示或警語： （1）進入室內停車場,請開啟大燈 （2）請減速慢行! 2.加設減速丘： 往管學院停車場的上,下坡路段,大家車速都有點快,滿危險的.尤其是第 | 總務處 | 為維護安全，將增設「進入室內請用車頭燈」標語及行車道加鋪減速凸起路面。已委託工務執行（但未寫完成期限）。 2.第二醫學大樓北側９ | 自管院停車場出來經第二醫學大樓停車場出口前加裝感應式紅燈及蜂鳴器。 |
|  |  | 出停車場的車輛,速度都很快,加上此處為90度轉角,凸透鏡在前一次重新鋪設柏油後,由於安裝不太準確,幾乎失去作用,因為上述原因.敝人在此下坡處前往管院停車場時被嚇到2次. | 二醫學大樓停車場,出停車場的車輛,速度都很快,加上此處為90度轉角,凸透鏡在前一次重新鋪設柏油後,由於安裝不太準確,幾乎失去作用,建議再出停車場的道路上加裝減速丘,以確保安全. 3.加設紅綠燈：B2~B3上下坡處,以紅綠燈加以告知是否有車通行 |  | ０度轉彎馬路，已增設減速凸起路面，凸透鏡位置將實地勘查，若不準確，會調整。 3.請工務單位評估。 |  |
|  | 執行情形：1.管理學院室內停車場B3往B2處加裝感應式紅燈及蜂鳴器。 2.第二醫學大樓及管理學院大樓前，已增設警示標語及裝置跳動路面，以減緩進出車輛速度；另該處非人員主要走動路線就是否須裝設警示燈及蜂鳴器，宜再評估（另恐影響第二醫學大樓教室區安寧）。 |
| 三 | 企管所 | 1.地點：醫學院前的人行道紅磚。下雨天會積水，行人只能走在馬路,要跟停在路旁的汽車並肩而行,還要注意往來的汽車,同樣的情況存在於醫學大樓出來右側往管理大樓的小徑,一樣會積水, | 無 | 工務課 | 1.人行道積水，總務處於元月份會同工務課勘查校園人行道，將一併發包改善。 | 1.左列均已改善或改善中者，持續跟催掌握。 |
|  |  | 下雨天不易通行. 蘊德樓前的紅磚道也是！行人只能在馬路上行走,而車輛車行速度都很快… 2.地點：工學大樓往餐廳的下坡道。水泥排水溝孔有明顯的大洞,行人容易踩進去(esp.小孩或是高跟鞋) 3.地點：管院一樓通往圖書館的地磚。遇水會打滑,已經圍起來很久了 4.地點：機車場。沒有遮雨棚,上了一點的年紀機車煞車容易失靈,出校園易生事故(這絕對不是要求興建遮雨棚的藉口) 5.地點：餐廳前通往宿舍區的道路(esp.學生警衛亭前)。堆放太多興建材料(廢料？),即便晴雨走廊已經興建完甚久！依然堆放,只是用塑膠條圍起來而已 |  | 工務課 工務課 工務課 營建課 | 2.預定3/31前完成。 3.設計改善中。 4.研擬中。 5.已搬離。 | 2.在交通安全教育中加強宣導雨天行駛安全，建議學生行車前，機車試踩兩下。 |
|  |  | 6.地點：工學大樓往餐廳路上，行經晴雨走廊前的地方。遇水會變成一堆爛泥,行人只能繞道而行,下雨時,晴雨走廊的實際使用距離縮小不少 7.地點：下坡路段的晴雨走廊。紅磚排列不緊實,會鬆動 8.地點：晴雨走廊。支撐柱為什麼處處斑駁？新建物不是應該是全白的嗎？ |  | 營建課 營建課 營建課 | 6.預定3/31前改善完成。 7.預定4/9前改善完成。 8.預定4/15前改善完成。 |  |
|  | 執行情形：已於96.04.30之全校公告系統除轉知本會議決議及執行情形外，另宣導雨天行車安全及注意事項。 |
| 四 | 臨行所 | 地點：第二醫學大樓的地下室。汽車由停車場開出後，要先左轉到一個丁字路口（與由管院停車場出來的路相連）由於路口最近在施工（鑿井？）而且丁字路的二個反射鏡已傾斜，所以看不到上行與下行的二方來車。 | 將丁字路口的二個反射鏡扶正，並將施工的圍籬降低，以維行車安全。 | 工程一課 | 鑿井工程四月底完成，反射鏡已於3/27請修。 |  |
| 五 | 醫管系 | 1.地點：女宿地下停車場出口。可能是因為要離開停車場時必需要經過一段小陡坡，出來的車有時速度都會比較快，如果有學生從女宿右手邊的紅磚道經過，又會因為右手邊白色的低牆擋到不太容易看到車，這樣是否會有發生擦撞的疑慮？ 2.地點：從候車亭往女宿方向的右轉處：我不太清楚這個轉角是否有凸透鏡，但這個轉彎處的照明似乎有些不足，家長曾在晚上載我回學校時差點在這裡撞到一個要趕校車的同學，我也有看過貨車經過這邊突然看到學生緊急煞車的情況。 | 1.加設標示與警語：第一點指出的地方可分別放置警語，在出口處提醒經過的同學隨時會有車輛出入，以及出口處前提醒車輛會有人經過，請減速或提高警覺。 2.改善光線：第二點指出的地方可增設照明，但我不清楚怎樣的燈光適合駕駛人在晚間辨識物品，希望有專業人士能夠指導。 3.加設凸透鏡：目前不清楚第二點所指的地方有沒有凸透鏡，如果沒有的話希望能增設，配合燈光照明發揮凸透鏡的功效。 | 總務處 | 1.實地勘查地形檢討有無必要性。 2.同上。 | 1.增設感應式紅燈及蜂鳴器警示。 2.加強照明設備。 |
|  | 執行情形：1.蘊德樓地下停車場出口，已開立工委單加裝感應式紅燈及蜂鳴器。 2.候車亭往女宿方向的右轉處，已開立工委單於該處增設3盞路燈。 |
| 六 | 中醫系 | 1.地點：據德樓地下室停車場。包括一樓與B1，B1與B2的轉角，一樓至B1折射鏡的角度不對，常不容易看到對方來車。B1至B2的轉角更是危險，已經有發生對撞的事件。另外，B2也缺少了折射鏡，常不知有車從B1下來。 2.地點：環山道烤肉區至籃球場。道路有某部分缺少柏油，導致路寬變窄，錯車時有危險。 | 1.加設標示或警語：注意對向來車。 加設凸透鏡。 2.其他：道路請鋪好，不要有碎石子。 | 總務處 營建課 | 1.實地了解有無必要性。 2.已發包完成，但配合機電工程施工（一併施工無法部分施工）。 | 增設感應式紅燈及蜂鳴器警示。 |
|  | 執行情形：1.據德樓地下室停車場各樓層轉角處，已開立工委單加裝感應式紅燈及蜂鳴器。 |
| 七 | 醫管 系 | 地點：好漢坡往下走至球場的路。下雨天晚上沒有同學在球場打球，所以球場整個是暗的，好漢坡同時也顯得很暗，怕同學走路容易滑倒或者有安全上的問題。 | 改善光線：增設照明設備、感應燈。 | 工務課 | 已於3/20改善完成。 | 請工務課評估於好漢波沿途多裝幾盞小燈，增加照明。 |
|  | 執行情形：好漢波上風雨走廊加蓋工程尚未完工，預計今年暑假完成，照明設備已列入工程一併施工。 |
| 八 | 機械系 | 1.地點：技術學院教學區往宿舍方向。雖有行人專用木棧道,但多數技術學院同學仍習慣與車搶道,希望學校能作處理,避免發生車禍。 2.地點：從校區大圓環要往技術學院方向的右彎的減速丘。其位置過高,有時候車子坐滿人,即使用低速通過還是會撞到底盤,希望能降低減速丘的高度(還有一些減速丘也有過高情形),減速丘是拿來減速不是拿來撞壞底盤的。 | 1.加設標示或警語：關於第一點可在該通道兩端設置標語。 2.改善減速丘： 降低高度…請調整到適當高度,至少不要撞底盤,不是每個人都開休旅車的。 | 總務處 | 1.反應給長庚技術學院加強宣導。 2.請減速慢行，一般反映還好。 | 1.同業管單位之執行情形。 2.本校減速丘符合標準最高不超過15公分，暫無降低高度之必要，呼籲駕駛人減速慢行。 |
| 九 | 護理系 | 地點：青山路。晚上路燈常常沒開，視線不佳造成事故傷害之危險提高 | 感善光線：增設照明設備、感應燈。 補充說明：學生會曾向負責之警局反應，但成效維持不久 | 總務處 | 擬反應鄉公所處理。 | 正式行文處理。 |
|  | 執行情形：1.96.05.15桃龜鄉公字第0960013896函覆本校96.05.11長庚大字第0960050142函。 2.鄉公所除加強青山路段巡視工作外，如有路燈維修問題，歡迎隨時撥打路燈維修專線03-3197979以爭取時效。 |
| 十 | 微免科 | 地點：學生活動中心候車亭前轉彎處。視線不良，尤其車輛靠左行駛，轉彎處之路邊停車，影響駕駛人看清是否行人通過，若速度稍快，易造成意外。 | 建議在轉彎處規劃不准停車區，大概去除2-3個車位，即可使轉彎時視線清楚許多。 | 總務處 | 檢討是否取消車位。 | 請一併檢討校區多處轉彎處之類似情形。 |
|  | 執行情形：已檢討並修正轉彎處影響視線之停車格。 |
| 十一 | 住宿組 | 技術學院J棟宿舍往據得樓之彎道處，右側為金屬回收站，左側路邊也畫置停車格，致道路寬幅便窄，影響進入彎道之駕駛視線、會車距離及學生安全。 | 建議將彎道處之停車格取消，並禁止停車。 | 總務處 | 擬現場勘查了解是否取消。 | 比照上案辦理。 |

# Text boxes

附件一-1

附件一-2

附件一-3

附件一-4

附件一-5

附件一-6

附件一-7